|  |  |
| --- | --- |
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ ОВСЯНКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  ЗЕЙСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ | |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ | |
| 08 .10.2018 | №75 |
| с. Овсянка | |
| Об утверждении отчета об исполнении сметы дорожного фонда Овсянковского сельсовета за январь-сентябрь 2018 года | |

В соответствии со ст.36, п.5 ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании п.2 ст.2 Положения о бюджетном процессе в сельсовете

**п о с т а н о в л я ю:**

1.Утвердить отчет об исполнении сметы дорожного фонда Овсянковского сельсовета за январь-сентябрь 2018 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Обнародовать настоящее постановление.

3.Направить настоящее постановление для сведения в сельский Совет народных депутатов.

4.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета Н.М.Перелыгина

Приложение

к Постановлению администрации

Овсянковского сельсовета

от 10.10.2018 № 75

|  |
| --- |
| Исполнение сметы доходов и расходов муниципального дорожного фонда Овсянковского сельсовета Зейского района за январь-сентябрь 2018г |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | План на 2018г | Исполнение за январь-сентябрь | % исполнения |
| 1. | Остаток средств дорожного фонда на начало года |  |  |  |
| 2. | Доходы всего, в том числе: | 1 514 788,37 | 565 346,44 | 37,32 |
| 2.1. | Налоговые и неналоговые доходы бюджета |  |  |  |
| 2.2. | Межбюджетные трансферты | 1 514 788,37 | 565 346,44 | 37,32 |
| 3. | Расходы всего, в том числе: | 1 514 788,37 | 565 346,44 | 37,32 |
| 3.1. | Содержание и ремонт внутрипоселковых дорог | 1 514 788,37 | 565 346,44 | 37,32 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт моста пер.Мастерской | 500 000,00 |  | 0,00 |
|  | Ямочный ремонт внутрипоселковых дорог: ул.Набережная,Полевая,Ленина,Колхозная, ул Октябрьская | 264 788,37 | 88 759,44 | 33,52 |
|  | Ремонтные работы по углублению придорожных канав | 100 000,00 |  | 0,00 |
|  | Грейдеровка улиц:.Клепикова,Советская,Кошелева,Октябрьская.пер.Дорожный,ул.Школьная,ул.Парковая,Рабочая,Зеленая,Набережная,пер.Арбинский,Светлый,Северный,Жуковский,Зейский,Больничный,Проточный,Береговой,Мастерской. | 546 000,00 | 392 235,65 | 71,84 |
|  | Уборка обочин дорог | 100 000,00 | 80 351,35 | 80,35 |
|  | Приобретение светильников для уличного освещения | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |