РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОВСЯНКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ЗЕЙСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ 24.05.2018 № 23 с.Овсянка

О внесении изменений в Решение Овсянковского сельского Совета народных депутатов от 02.09.2011г. №42 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Овсянковского сельсовета» на период 2012-2020гг.» В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с Федеральным законом от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Овсянковский сельский Совет народных депутатов р е ш и л: 1. Изложить «Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Овсянковского сельсовета на период 2012-2020гг.» в редакции , согласно приложению к настоящему решению. 2. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания, подлежит обнародованию и внесению в базу данных нормативно – правовых актов органа местного самоуправления поселения. 3.Ознакомить с настоящим Решением руководителей предприятий ЖКХ на территории Овсянковского сельсовета Председатель сСнд : Трачинская А.Н. Глава сельсовета: Перелыгина Н.М

УТВРЖДЕНА Решением сельского Совета народных депутатов 02.09.2011г № 42 в редакции, утвержденной решением Овсянковского сельского совета народных депутатов от 24.05.2018 № 23

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

# «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Овсянковского сельсовета» на период 2012-2020гг.

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Овсянковского сельсовета» на период 2012-2020гг.

| Наименование программы | Муниципальная программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Овсянковского сельсовета» на период 2012-2020 гг. |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», с Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», |
| Заказчик программы | Администрация Овсянковского сельсовета |
| Основной разработчик программы | Администрация Овсянковского сельсовета |
| Основная цель программы | Обеспечение повышение надежности и качества теплоснабжения потребителей, снижение затрат энергоресурсов и износа, повышение качества услуг теплоснабжения. |
| Основные задачи программы | 1. Снижение технологических потерь тепловой энергии при ее транспортировке. 2. Снижение удельного расхода электроэнергии 3. Снижение удельного расхода топлива. 4. Повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями. 5. Снижение технологических потерь тепловой энергии при ее транспортировке 6. Повышение качества услуг ЖКХ на территории сельсовета 7. Улучшение экологической ситуации |
| Важнейшие целевые показатели программы | - изменение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - изменение уровня обеспеченности населения коммунальными услугами; - повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; - улучшение услуг в области обращения с отходами производства и потребления. |
| Перечень основных мероприятий | 1.Разработка нормативных правовых актов. 2. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры - приобретение, установка и ремонт основного и вспомогательного котельного оборудования; - установка приборов автоматического регулирования процессов производства и передачи тепловой энергии, приобретение резервных источников энергоснабжения, замена аварийного оборудования и участков тепловых сетей; - замена трубопроводов тепловых сетей в соответствии с гидравлическим расчетом исходя из потребности обеспечения потребителей тепловой энергией, применение современных изоляционных материалов (пенополиуретана, фенольного поропласта, полимербетона и др.), установка современной запорной арматуры; - в связи с отсутствием лесосырьевой базы перевод котельных с дровяного топлива на уголь либо электро бойлеры; - реконструкция 3х водонапорных башен. -софинансирование расходов по организации коммунального хозяйства в части заготовки топлива |
| Исполнители основных мероприятий | Администрация Овсянковского сельсовета. Организации жилищно-коммунального комплекса Участники размещения заказа |
| Объемы и источники финансирования программы | Средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы комплексного развития, за счет всех источников финансирования 13456,6 тыс.руб Финансирование комплексной программы за счет средств областного и местных бюджетов ежегодно будет уточняться исходя из возможностей бюджетов на соответствующий финансовый год. |
| Система организации контроля исполнения программы | Общее руководство, контроль хода реализации и общую координацию Программы осуществляет заказчик Программы – администрация Овсянковского сельсовета в лице главы сельсовета Д.В.Чичика |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

  - Анализ ситуации

Уровень развития экономики сельсовета относительно невысокий. Бюджет сельсовета является дотационным субъектом бюджетных отношений в Амурской области.

Уровень дотационного обеспечения бюджета Овсянковского сельсовета Зейского района Амурской области составляет 80 %.

Численность населения Овсянковского сельсовета Зейского района Амурской области  по состоянию на 01.01.2011 года  составила 3821 человек.

Согласно прогнозам численность населения Зейского района  Амурской области  к 2020 году сократится (приложение к программе)

Центром муниципального образования является с. Овсянка Зейского района Амурской области.

В связи с тем, что на территории муниципального образования индивидуальный жилищный фонд имеет высокую степень износа в период с 2012 по 2020 годы на территории сельсовета планируется построить и ввести в эксплуатацию дополнительно 2324кв. метров жилья (табл.3).

Застройка планируется в форме индивидуальных жилых домов:

| №№ п/п | Наименование муниципального образования | Планируемый ввод жилья, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Овсянковский | 2324 |

1.2. Электроснабжение

По состоянию на 01.01.2011 года муниципальное образование снабжается электроэнергией от Дальневосточной распределительной сетевой компании. Распределение электроэнергии производится от подстанций 6 кВ по воздушным линиям 6 кВ до распределительных подстанций 6/0,4 кВ, а от них по воздушным и кабельным сетям 0,4 кВ до объектов потребления.

По состоянию на конец 2010 года удельная номинальная мощность потребления электроэнергии в расчете на 1 жителя составляет 1680 кВт, с учетом нагрузки по наружному освещению и электроснабжению объектов социальной сферы.

Учитывая складывающуюся динамику насыщения населения бытовыми  электроприборами, а также практику использования электрической энергии на нужды отопления расчетные показатели номинальной мощности электропотреб-ления приняты:

на период:  2011  – 2012годы  - 1680 кВт/чел;

2012  – 2013 годы  - 1740 кВт/чел;

2013  – 2014 годы  - 1800 кВт/чел.

2014  – 2015 годы  - 1860 кВт/чел.

2015  – 2016 годы  -1920 кВт/чел;

2016  – 2017 годы  - 1980 кВт/чел;

2017  – 2018 годы  - 2040 кВт/чел.

2018  – 2019 годы  - 2100 кВт/чел.

2019  – 2020 годы  - 2160 кВт/чел.

Учитывая, что доля электропотребления на жилищно-коммунальные нужды в общем объеме электропотребления увеличивается, существующий на текущий момент резерв трансформаторной мощности на действующих подстанциях недостаточен для покрытия дополнительной нагрузки.

1.3. Теплоснабжение

По состоянию на 01.01.2011  в с. Овсянка имеются поселковые котельные. В поселении объекты социальной сферы отапливаются от приобъектных или встроенных котельных, жилищный фонд от местных источников тепла. Основным видом топлива приобъектных или встроенных котельных являются уголь и дрова.

Основным видом топлива является уголь, дрова.

По состоянию на 01.01.2011  года основные производственно-технические показатели котельных  указаны в таблице:

Основные производственно-технические показатели котельных  на 2011-2020 годах (по состоянию на 01.01.2011года)

| № п/п | Муниципальное образование | Наименование котельной | Марка котлов | Кол-во котлов, шт. | Вид топлива | Год ввода в эксплу- атацию | КПД котла % | Износ котла % | Установ-ленная мощность Гкал/час | Отапли- ваемый объем м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | с.Овсянка | Школа | КВЗр-1,6 КВм-1,1Б | 2 1 | уголь | 2005 2009 | 65 73 | 32 17 | 2,9 1,0 | 14982 |
| 2 | с.Овсянка | Парковая | КВЗр-1,6 | 2 |  | 2005 | 65 | 35 | 2,9 | 9136 |
| 3 | с.Овсянка | Агрофирма | КВЗр-1,1 КВм-1,1Б | 1 1 | уголь | 2009 | 83 80 | 12 15 | 1,0 1,0 | 8233 |
| 4 | с.Овсянка | Вечерняя школа | Универ-сал-6 | 2 | дрова | 1978 | 52 | 87 | 0,5 | 2460 |
| 5 | с.Овсянка | Больница | Универ-сал-6 | 3 | дрова | 2002 | 55 | 60 | 0,8 | 7865 |
| 6 | с.Овсянка | Амбулатория | Универ-сал-6 | 2 | дрова | 1979 | 52 | 86 | 0,5 | 2336 |
| 7 | с.Овсянка | Баня | Универ-сал-6 | 3 | дрова | 1982 | 55 | 80 | 0,8 | 4420 |

Теплом от данных котельных снабжаются объекты соц-культбыта (школы, детские сады, сельские дома культуры, жилищный фонд).

Системой централизованного теплоснабжения в с. Овсянка, реализуется потребителям в год  до 6,1 тыс. Гкал тепловой энергии. Индивидуальные жилые дома отапливаются от внутридомовых источников тепла – печей. Основными видом топлива для них являются  дрова.

Состояние объектов теплоснабжения имеет очень высокую степень износа, что приводит к потере тепловой энергии.

Выработка тепловой энергии происходит за счет нагрева воды в водогрейных котлах передаваемая затем по присоединенным сетям.

Проблемы возникают в процессе передачи по присоединенным ветхим сетям.

Объемы потребления тепловой энергии на территории Овсянковского сельсовета напрямую зависят от изменения температуры наружного воздуха. Увеличение с понижением и уменьшение с повышением температуры. Ежегодно происходит удлинение отопительного сезона за счет создания нормативной температуры в учреждениях (школа, больница, детские сады).

Кроме того очень сильное влияние на прохождение отопительного сезона влияет наличие тепло потерь за счет отсутствия мероприятий энергосбережения  в бюджетных учреждениях отапливаемых предприятием ( необходима замена дверных и оконных блоков, промывка внутренней системы отопления , замена внутренних систем находящихся в эксплуатации от 25 до 42 лет.

Плановая себестоимость производимого тепла, утвержденная РЭК 4739,15(руб./Гкал), утвержденные тарифы для населения 2060,7 руб./Гкал:

Утвержденные тарифы не создают условий для полного покрытия затрат на производство тепла. Полученные убытки компенсируются по отоплению жилищного фонда за счет областного бюджета. Расчет потребности тепла для жилищно-коммунальных нужд возводимого жилфонда произведен в соответствии с действующими строительными нормами и правилами и с учетом дополнительных объемов тепла, необходимого для отопления и горячего водоснабжения объектов социальной инфраструктуры, возводимых в местах застройки.

В качестве основного расчетного показателя взята удельная потребность в тепле при температуре наружного воздуха – -14,2 0С в размере 40,2 Гкал/час/1000 кв. м отапливаемой площади.

Ориентировочная максимальная нагрузка по теплу в 2020 году составит

|  | на 01.01.2011 г. | на 01.01.2016 г. | на 01.01.2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая отапливаемая площадь (тыс.кв.м) | 4388 | 6072 | 6552 |
| Удельная максимальная нагрузка по теплу (Гкал/т.кв.м/час) | 0,0402 | 0,0402 | 0,0402 |
| Общая максимальная потребляемая мощность по теплу (Гкал/час) | 176,4 | 244,1 | 263,4 |

1.4. Водоснабжение.

По состоянию на 01.01.2011 года система водоснабжения  состоит из 3 водонапорных башен. Очистка воды не производится. На текущий момент потребности населения и производственной сферы обеспечены водоснабжением, но характеризуется высокой степенью износа башен.

Основная часть населения района села получает воду из колодцев и мелкозабивных скважин.

1.5. Водоотведение

На территории  села нет централизованной система водоотведения. Стоки  сливаются в септики (выгреба), из которых автотранспортом вывозятся к местам их слива.

1.6. Система сбора бытовых отходов

Свалки не отвечают техническим и санитарным требованиям.  Кроме того, на территории сельсовета возникает  масса несанкционированных  свалок, требующих постоянного сбора.

Очисткой сельсовета  от мусора, части промотходов, ТБО и жидких отходов занимается ООО «Овсянка». Общий объем отходов, вывозимых на свалку, составляет 3,3 тыс. м3/год, в том числе: от населения – 0,5 тыс. м3/год, отходы предприятий и организаций, вывозимые как собственным транспортом, так и транспортом вышеназванных специализированных организаций до 1,5 тыс. м3/год.

В настоящее время норма накопления отходов составляет 1,5 м3/год/чел.

В задачу санитарной очистки сельсовета входит сбор, удаление и обезвреживание  твердых  бытовых  отходов  от  всех  зданий  и  домовладений,  а  так  же  выполнение  работ  по  летней  и  зимней  уборке  улиц в  целях  обеспечения  чистоты  проездов  и  безопасности  движения.  Учитывая  объективный рост бытовых отходов  в летнее время,  для  определения  необходимого  объема  работ  по  очистке  от  ТБО  на перспективу до 2020 года норма накопления твердых бытовых отходов, принимаются в год на постоянного жителя:

- 2011-2012 г.-  1, 5 куб. м;

- 2012-2013 г. – 1,6 куб. м;

- 2013-2014 г. – 1,7 куб. м.

- 2014-2015г. -1,8 куб. м.

- 2015-2016 г.- 1,9 куб. м;

- 2016-2017 г. –2,0 куб. м;

- 2017-2018 г. – 2,1 куб. м.

- 2018-2019г. – 2,2 куб. м.

- 2019-2020г. – 2,3 куб. м.

2.Цели, задачи Программы

Целью программы является снижение удельного расхода топлива, повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями, снижение технологических потерь тепловой энергии при ее транспортировке, повышение качества услуг теплоснабжения, улучшение экологической ситуации.

Программа разработана, как взаимоувязанный по ресурсам, исполнителям и срокам реализации комплекс правовых, организационных мероприятий обеспечивающих достижение поставленной цели.

В ходе реализации Программы предусматривается обеспечить решение следующих задач:

- обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;

- строительство и модернизация  систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации  и захоронения твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;

- повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров.

Срок реализации Программы 2012 – 2020 годы.

3.Система программных мероприятий

Реализация муниципальной Программы  является реализацией комплекса мероприятий, сформированных таким образом, чтобы обеспечить комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Овсянковского сельсовета.

Главным содержанием программы является совокупность мероприятий, которые позволят решить проблемы, препятствующие стабильному осуществлению полномочий и осуществить  реализацию Программы в целом.

Программные мероприятия определены как приоритетные.

4. Механизм реализации Программы

Муниципальная Программа  будет осуществляться на правовой  базе, основанной на положениях действующего законодательства Российской Федерации, Амурской области и органов местного самоуправления Овсянковского сельсовета.

Реализация Программы связана с принятием на муниципальном уровне ряда дополнительных нормативных актов. Реформирование нормативно-правовой базы должно быть направлено на:

- экономию средств бюджета Овсянковского сельсовета

-экономию энергоресурсов.

Для осуществления Программы предусматривается использование средств  бюджета сельсовета.

Выбор исполнителей программных мероприятий будет осуществлен в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»

5. Финансовое обеспечение и система программных мероприятий

Общий объем финансовых ресурсов для реализации Программы составляет 13456,6 тыс.руб.

| № п/п | Наименование задач, программных мероприятий | Затраты всего, тыс.руб | Муниципальный заказчик, | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ –13456,6 тыс.руб. |
| 1 | приобретение, установка и ремонт основного и вспомогательного котельного оборудования | 8649,6 | Администрация сельсовета | Снижение удельного расхода электроэнергии |
|  | 2012 г. | 1653,0 |  |  |
|  | 2013 г. | 2482,2 |  |  |
|  | 2014 г. | 1711,2 |  |  |
|  | 2015 г. | 133,1 |  |  |
|  | 2016 г. | 605,5 |  |  |
|  | 2017 г. | 0,00 |  |  |
|  | 2018 г. | 1064,6 |  |  |
|  | 2019 г. | 500,0 |  |  |
|  | 2020 г. | 500,0 |  |  |
| 2 | установка приборов автоматического регулирования процессов производства и передачи тепловой энергии, |  | Администрация сельсовета | Повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями |
|  | 2012 г. |  |  |  |
|  | 2013 г. |  |  |  |
|  | 2014 г. |  |  |  |
|  | 2015 г. |  |  |  |
| 3 | приобретение резервных источников энергоснабжения |  |  |  |
|  | 2012 |  |  |  |
|  | 2013 |  |  |  |
|  | 2014 |  |  |  |
|  | 2015 |  |  |  |
|  | 2016 |  |  |  |
|  | 2017 |  |  |  |
|  | 2018 |  |  |  |
| 4 | замена аварийного оборудования и участков тепловых сетей 1266м |  |  |  |
|  | 2012 г. |  |  |  |
|  | 2013 г. |  |  |  |
| 5 | замена трубопроводов тепловых сетей в соответствии с гидравлическим расчетом исходя из потребности обеспечения потребителей тепловой энергией |  | Администрация сельсовета | Снижение технологических потерь тепловой энергии при ее транспортировке |
|  | 2013 г. |  |  |  |
| 6 | применение современных изоляционных материалов (пенополиуретана, фенольного поропласта, полимербетона и др.) |  | Администрация сельсовета | Снижение технологических потерь тепловой энергии при ее транспортировке |
|  | 2012 г. |  |  |  |
|  | 2013 г. |  |  |  |
|  | 2014 г. |  |  |  |
|  | 2015 г. |  |  |  |
|  | 2016г. |  |  |  |
| 7 | установка современной запорной арматуры |  | Администрация сельсовета | Снижение технологических потерь тепловой энергии при ее транспортировке |
|  | 2012 г. |  |  |  |
|  | 2013 г. |  |  |  |
|  | 2014 г. |  |  |  |
|  | 2015 г. |  |  |  |
| 8 | перевод 3 котельных электробойлеры объектовые |  | Администрация сельсовета | Сохранение лесосырьевой базы, снижение затрат на содержание дорог и объектов на них при транспортировке угля. |
|  | 2015 г. |  |  |  |
|  | 2016 г. |  |  |  |
|  | 2017 г. |  |  |  |
| 9 | софинансирование расходов по организации коммунального хозяйства в части заготовки топлива | 4807,0 | Администрация сельсовета | Обеспечение функционирования и развития системы топливообеспечения |
|  | 2013 | 4807,0 |  |  |
|  | В т.ч. за счет средств областного бюджета | 4675,4 |  |  |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ- 0,0 тыс.руб |
|  | Реконструкция на водонапорных башнях 3 шт. |  | Администрация сельсовета | Повышение качества услуг водоснабжения |
|  | 2012 г. |  |  |  |
|  | 2013 г. |  |  |  |
|  | 2014 г. |  |  |  |

6. Критерии результативности и эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- обеспечить подключение к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;

- повысить уровень технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры поселения;

- расширить номенклатуру, увеличить объемы и улучшить качество коммунальных услуг, оказываемых населению;

- улучшить экологическую ситуацию на территории сельсовета;

- за счет широкого внедрения передовых технологий, местных видов топлива и энергосберегающего оборудования снизить затраты на топливно-энергетические ресурсы при производстве коммунальной продукции;